## Slide 1: Kiểm thử cơ bản
Bài 8: Quản lý defect

## Slide 2
Nội dung bài học
Định nghĩa về lỗi
Lỗi đến từ đâu
Quản lý lỗi
Quy trình quản lý lỗi
Báo cáo lỗi

## Slide 3
Defect

## Slide 4: Defect là gì?
Lỗi được tìm thấy trong các hoạt động kiểm soát chất lượng
Một sự cố, một vấn đề trong hoạt động chức năng
Một hệ thống chức năng hoạt động không giống yêu cầu
Các đề xuất thay đổi nội dung phần mềm

## Slide 5: Defect đến từ đâu
Defect
đến từ đâu
Sản phẩm
Hoạt động kiểm soát chất lượng
Khác
Quy trình phát triển
phần mềm

## Slide 6: Defect management

## Slide 7: Quy trình xử lý lỗi
Bước 1
Ghi nhận lỗi
Bước 3
Sửa lỗi
Bước 2
Phân tích lỗi
Bước 4
Kiểm thử lại nội dung

## Slide 8: Ghi nhận lỗi
What
Ghi nhận lỗi lên hệ thống DMS
Who
Tester
Defect-status
ERROR
QA
REPORTED

## Slide 9: Mục đích của việc ghi nhận lỗi
Cung cấp thông tin chi tiết về các lỗi xuất hiện
Cung cấp thông tin cho test leader về tiến độ kiểm thử
Ghi nhận để cải tiến quy trình kiểm lỗi

## Slide 10: Ví dụ về cải tiến quy trình
Lập trình viên không nhớ quy tắc chuẩn
Đào tạo lại hoặc
tạo checklist

## Slide 11: Ví dụ về cải tiến quy trình
Đào tạo lại cách viết tài liệu kiểm thử

## Slide 12: Defect log

## Slide 13: Ví dụ về đặt title
Lỗi khi đăng nhập
Hiển thị màn hình login lần nữa khi user không có mật khẩu
Không hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu khi người dùng đăng nhập chỉ nhập tài khoản, không nhập mật khẩu

## Slide 14: Defect log

## Slide 15: Ưu tiên xử lý lỗi

## Slide 16: Phân tích lỗi
What
Nguyên nhân lỗi
Who
Project Leader
Defect-status
REJECTED
Giải pháp xử lý lỗi
Phân công
ASSIGNED
ACCEPTED

## Slide 17: Họp phân tích lỗi

## Slide 18: Sửa lỗi
What
Thực hiện sửa và đảm bảo lỗi được xử lý
Who
Tác giả
Defect-status
CORRECTED
FIXED

## Slide 19: Kiểm thử lại
What
Kiểm thử chức năng và đảm bảo không có lỗi đã sửa
Who
Tester
Defect-status
CLOSED
QA

## Slide 20: Defect life cycle

## Slide 21
Defect Report

## Slide 22: Yêu cầu báo cáo

## Slide 23: Phân loại lỗi

## Slide 24: Mức độ nghiêm trọng của lỗi
Fatal/Critical
Hệ thống ngưng hoạt động
Không thể mở giao diện chức năng
Serious/Major
Hiển thị được giao diện
Không thực hiện được chức năng chính
Medium
Chức năng chính hoạt động không chính xác như đặc tả
Cosmetic/Low
Lỗi màn hình, giao diện hiên thị không chính xác

## Slide 25: Các trạng thái lỗi
Open
ERROR / REPORTED
REOPENED
Close
ACCEPTED / DEFERRED
CANCELED / REJECTED
CORRECTED / FIXED
ASSIGNED
CLOSED

## Slide 26: Độ ưu tiên của lỗi
Immediately / Urgent
Xử lý defect trong vòng 1 ngày sau khi ghi nhận trên hệ thống DMS
High
Xử lý defect trong vòng 2 - 4 ngày sau khi ghi nhận trên hệ thống DMS
Normal
Xử lý defect trong vòng 3 - 5 ngày sau khi ghi nhận trên hệ thống DMS
Low
Xử lý defect trong vòng 5 - 8 ngày sau khi ghi nhận trên hệ thống DMS

## Slide 27: Báo cáo lỗi

## Slide 28: Ví dụ
Độ ưu tiên của lỗi
Trạng thái lỗi

## Slide 29
Tổng kết bài học
Định nghĩa về lỗi
Lỗi đến từ đâu
Quản lý lỗi
Quy trình quản lý lỗi
Báo cáo lỗi

## Slide 30
KẾT THÚC